📌 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO — Programming Challenges Hub

🎯 VISÃO GERAL

Objetivo:
Criar um site estático para centralizar soluções de desafios de programação (beecrowd, Neps, etc.), com visual moderno, escuro, inspirado no GitHub, com acento verde futurista.

Stack:

- HTML5

- CSS3 (custom, sem framework)

- JavaScript (Vanilla)

- highlight.js

- GitHub Pages

🎨 DIRETRIZES DE DESIGN (OBRIGATÓRIO)

🎨 Paleta de cores

| Uso | Cor |
| --- | --- |
| Background principal | #0d1117 (GitHub dark) |
| Cards | #161b22 |
| Bordas | #30363d |
| Texto principal | #c9d1d9 |
| Texto secundário | #8b949e |
| Verde destaque | #2ea043 |
| Verde neon hover | #39d353 |
| Erro | #f85149 |

🧱 Estilo visual

- Dark mode fixo

- Cards com:

  - borda sutil

  - leve glow verde no hover

- Fonte:

  - Inter ou JetBrains Mono (para código)

- Animações:

  - suaves (transition: 0.2s ease)

- Layout:

  - grid responsivo

  - visual limpo (estilo GitHub / Vercel)

🧩 ESTRUTURA FINAL DO PROJETO

programming-challenges/

│

├── index.html

├── code.html

│

├── data/

│   ├── platforms.json

│   └── challenges.json

│

├── solutions/

│   └── plataforma/linguagem/arquivo

│

├── scripts/

│   ├── app.js

│   └── code-viewer.js

│

├── styles/

│   ├── variables.css

│   ├── main.css

│   └── code-theme.css

│

├── assets/

└── README.md

🗓️ CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

🔹 FASE 0 — Setup inicial (½ dia)

Tarefas

- Criar repositório no GitHub

- Ativar GitHub Pages

- Estruturar pastas

- Criar README básico

📦 Deliverable:

- Repositório publicado

- Site acessível

🔹 FASE 1 — Base visual + layout (1–2 dias)

Tarefas

- Criar variables.css com paleta

- Criar layout base (index.html)

- Header fixo

- Área de filtros

- Grid de cards

- Responsividade básica

🎯 Objetivo:
Site bonito antes da lógica.

🔹 FASE 2 — Modelo de dados (1 dia)

Tarefas

- Criar platforms.json

- Criar challenges.json

- Definir padrão de IDs

- Documentar como adicionar desafios

🎯 Objetivo:
Base escalável para múltiplas plataformas.

🔹 FASE 3 — Lógica da página principal (2 dias)

Tarefas

- Fetch do challenges.json

- Renderização dinâmica dos cards

- Filtro por:

  - plataforma

  - linguagem

  - dificuldade

- Busca por texto

- Links para:

  - problema

  - código

🎯 Objetivo:
Site totalmente funcional.

🔹 FASE 4 — Página de visualização de código (1–2 dias)

Tarefas

- Criar code.html

- Ler parâmetros da URL

- Carregar arquivo de código (fetch)

- Integrar highlight.js

- Tema dark compatível

- Botão copiar código

- Botão abrir no GitHub

🎯 Objetivo:
Experiência profissional de leitura de código.

🔹 FASE 5 — Refinamento visual (1 dia)

Tarefas

- Hover glow verde nos cards

- Transições suaves

- Skeleton loading

- Ícones (lucide / SVG)

- Ajustes mobile

🎯 Objetivo:
Visual moderno e fluido.

🔹 FASE 6 — Qualidade e portfólio (1 dia)

Tarefas

- README profissional

- Prints / GIF do site

- Organização de commits

- Criar issues e milestones

- Revisão final

🎯 Objetivo:
Projeto pronto para mostrar.

🧠 PADRÕES DE CÓDIGO

CSS

- Variáveis globais

- Classes utilitárias mínimas

- Nada inline

JS

- Funções pequenas

- Sem frameworks

- Comentários objetivos

🚀 RESULTADO FINAL

Você terá:

- Um hub profissional

- Visual moderno (GitHub dark + verde futurista)

- Código limpo

- Projeto escalável

- Um diferencial real no GitHub

escolhe?